# FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE
### FASE 1 - servidors
##### Migració del servidor Windows 2000 - LINKAT 3 Server - Ubuntu 10.10 Server
- Establiment dels serveis de LDAP / PDC.
- De manera transitòria, en mentre es fa la migració també donarà servei de DNS.
- Migració del servidor i dels seus serveis a UBUNTU 10.10 Seerver
##### Migració del servidor WEB de LINKAT2 a LINKAT 3 Server
- Reposició i instal·lació dels serveis de pàgines WEB actual:
  - APACHE2 / PHP / MySQL
- Servei de PROXY, DNS i Gestor de continguts (DansGuardian).
- Migració del servidor a UBUNTU 10.10 Server, amb els serveis anteriors
### FASE 2 – Desenvolupament d'un client UBUNTU
- Instal·lació d'un protitus de màquina basada en LINUX/UBUNTU 10.10.
- Accés de la màquina per a la validació amb LDAP del servidor del centre i escriptoris mòbils.
- Instal·lació i configuració del programari d'ús habitual al centre: OpenOffice, Gimp, Firefox, jClic, TuxPaint,...
- Realització d'un imatge master, per a la difusió del master de client a les diferents màquines del centre
### FASE 3 – experimentació LTSP
- Creació del LTSP_1, per a l'aula d'informàtica de la planta baixa.
- Redistribució del maquinari del centre, per homogeneizar-lo. Compaq.
- Configuració del sistema, preveient l'establiment de diferents LTSP.
- Experimentació i valoració del rendiment del sistema.
### FASE 4 – implementació de la granja de LTSP
En virtut dels resultats i la valoració positiva de la FASE 2, d'experimentació LTSP a l'aula d'informàtica 1.
Compra, configuració i establiment dels servidors LTSP restants (4 màquines)
- Demanar el suport necessari per a la configuració del sistema balancejat de servidors.
- Adquisició del Switch KVM per a les pantalles, teclats i ratolins
### FASE 5 – maquines d'ubicacions especials (I)
- Instal·lació de la LINKAT3 – Client d'aula de les màquines ubicades en diferents llocs del centre i arrencada DUAL, amb prioritat per LNK3:
  - Aula d'anglès 1
  - Aula d'anglès 2
  - Consergeria
  - Música
  - Sala de mestres
Aquesta fase en pot desenvolupar de manera simultània amb la fase d'experimentació 2

### FASE 6 – maquines d'ubicacions especials (II)
- Instal·lació de la LINKAT3 – Client d'aula de les màquines ubicades en diferents llocs del centre i arrencada DUAL, amb prioritat per WINDOWSXP:
  - Secretaria 1
  - Secretaria 2
  - Secretaria 3
  - Secretaria 4
Aquesta fase en pot desenvolupar de manera simultània amb la fase d'experimentació 2

### FASE 7 – reaprofitament de maquines velles
En virtut dels resultats, valorar la utilització de diferent maquinari obsolet i la possibilitat d'instal·lar-ho amb nous servidors LTSP, en funció de les necessitats o nous projectes del centre.
### FASE 8 – incorporacio de l'aula mòbil
Incorporació a la xarxa del centre dels nous equips demanats que configuren una aula mòbil de portàtils lleugers, amb arrencada exclusiva en LINKAT.
### FASE 9 – Instal·lació d'un servidor de comunicacions
Aquest ordinador va assomir els serveis de:
- DNS del centre,
- Proxy
- Filtre de continguts (DANSGUARDIAN)
- Router del centre
En implementar-se aquests serveis al servidor de comunicacions (Polaris), el servidor de dades (argo1) i el servidor de WEB (Taranis) van deixar de donar els serveis de DNS, proxy i Filtre de continguts

Inici de l'Espai | Menú de Documents | Implementació de LINUX/UBUNTU