FASES DE DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE

FASE 1 - servidors

Migració del servidor Windows 2000 - LINKAT 3 Server - Ubuntu 10.10 Server

Establiment dels serveis de LDAP / PDC.

De manera transitòria, en mentre es fa la migració també donarà servei de DNS.

Migració del servidor i dels seus serveis a UBUNTU 10.10 Seerver

Migració del servidor WEB de LINKAT2 a LINKAT 3 Server

Reposició i instal·lació dels serveis de pàgines WEB actual:

APACHE2 / PHP / MySQL

Servei de PROXY, DNS i Gestor de continguts (DansGuardian).

Migració del servidor a UBUNTU 10.10 Server, amb els serveis anteriors

FASE 2 – Desenvolupament d'un client UBUNTU

Instal·lació d'un protitus de màquina basada en LINUX/UBUNTU 10.10.

Accés de la màquina per a la validació amb LDAP del servidor del centre i escriptoris mòbils.

Instal·lació i configuració del programari d'ús habitual al centre: OpenOffice, Gimp, Firefox, jClic, TuxPaint,...

Realització d'un imatge master, per a la difusió del master de client a les diferents màquines del centre

FASE 3 – experimentació LTSP

Creació del LTSP_1, per a l'aula d'informàtica de la planta baixa.

Redistribució del maquinari del centre, per homogeneizar-lo. Compaq.

Configuració del sistema, preveient l'establiment de diferents LTSP.

Experimentació i valoració del rendiment del sistema.

FASE 4 – implementació de la granja de LTSP

En virtut dels resultats i la valoració positiva de la FASE 2, d'experimentació LTSP a l'aula d'informàtica 1.

Compra, configuració i establiment dels servidors LTSP restants (4 màquines)

Demanar el suport necessari per a la configuració del sistema balancejat de servidors.

Adquisició del Switch KVM per a les pantalles, teclats i ratolins

FASE 5 – maquines d'ubicacions especials (I)

Instal·lació de la LINKAT3 – Client d'aula de les màquines ubicades en diferents llocs del centre i arrencada DUAL, amb prioritat per LNK3:

Aula d'anglès 1

Aula d'anglès 2

Consergeria

Música

Sala de mestres

Aquesta fase en pot desenvolupar de manera simultània amb la fase d'experimentació 2

FASE 6 – maquines d'ubicacions especials (II)

Instal·lació de la LINKAT3 – Client d'aula de les màquines ubicades en diferents llocs del centre i arrencada DUAL, amb prioritat per WINDOWSXP:

Secretaria 1

Secretaria 2

Secretaria 3

Secretaria 4

Aquesta fase en pot desenvolupar de manera simultània amb la fase d'experimentació 2

FASE 7 – reaprofitament de maquines velles

En virtut dels resultats, valorar la utilització de diferent maquinari obsolet i la possibilitat d'instal·lar-ho amb nous servidors LTSP, en funció de les necessitats o nous projectes del centre.

FASE 8 – incorporacio de l'aula mòbil

Incorporació a la xarxa del centre dels nous equips demanats que configuren una aula mòbil de portàtils lleugers, amb arrencada exclusiva en LINKAT.

FASE 9 – Instal·lació d'un servidor de comunicacions

Aquest ordinador va assomir els serveis de:

DNS del centre,

Proxy

Filtre de continguts (DANSGUARDIAN)

Router del centre

En implementar-se aquests serveis al servidor de comunicacions (Polaris), el servidor de dades (argo1) i el servidor de WEB (Taranis) van deixar de donar els serveis de DNS, proxy i Filtre de continguts

Inici de l'Espai | Menú de Documents | Implementació de LINUX/UBUNTU